CROCBAUGES COMMISSION DÉMÉNAGEMENT

Réunion du 4 octobre 2017

Présents : Hugues, Simon, Sébastion, Françoise, Coco, Isabelle, Ghislaine

Présentation par Isabelle des réflexions des employées sur les besoins à prendre en compte (voir liste).

Les échanges ont portés sur plusieurs points :

- avoir un plan précis du local

- possibilité de passage de réseaux par le plafond ?

- contraintes sécurité incendie ?

- faut-il un espace à la coupe ?

- quel type de vraquiers et mode de remplissage ?

- gamme de produits à élargir sur le vrac ?

- gamme de produits à modifier (+ et -) en épicerie ?

- nécessité d’avoir 2 caisses : jusqu’où les différencier (mode de paiement, pesage…) ?

- quelle conception de l’espace bureau, réunion, convivial

- nécessité d’une climatisation et stores sur vitres ?

La conception de ce qui concerne le froid pour les produits apparaît particulièrement critique, avec de multiples enjeux : produits, temps employés, consommation énergie, investissement.

Suite du travail

| N° | QUOI | QUI | QUAND |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scénarios froid | Hugues, Simon Lien /Grap Isabelle | 6 octobre |
| 2 | Inventaire surfaces actuelles | Sébastien | avant 15 oct |
| 3 | Priorisation besoins (3 niveaux) | Employés | avant 15 oct |
| 4 | Transmettre un plan précis du local | Hugues | Immédiat |

Prochaine réunion : aux alentours du 15 octobre (date à préciser sur Framadate)

Ordre du jour :

- point sur les actions

- accord sur le cadre général du projet (objectifs, organisation, planning)

- répartition du travail pour l’avant projet sommaire (APS)